# Sommaire

1.	Presentation du projet	3

3.

Objectifs et vision

5

5.

Fonctionnalites detaillees

7

7.

Base de donnees

12

9.

Variables d'environnement

15

11.	Securite et conformite

17

13.	Modele economique SaaS

19

15.	Risques et mitigation

21

16.	Criteres de validation	22

14.	Planning de developpement	20

12.	Deploiement et infrastructure	18

10.	Experience utilisateur (UX)	16

8.	API Routes	13

6.	Architecture technique	10

4.	Utilisateurs et roles	6

2.	Problematique et contexte	4

# Presentation du projet. 1

| Nom | SamaDepot |
| --- | --- |
| Signification | Sama = "Mon" en wolof ¦ Depot = espace de depot numerique |
| Slogan | "Ton depot scolaire, en un clic" |
| Type | Plateforme web SaaS multi-tenant pour etablissements universitaires |
| Marche | Universites et grandes ecoles du Senegal (extension UEMOA prevue) |
| URL cible | samadepot.sn |
| Stack | Next.js 14 + TypeScript + Supabase + Tailwind CSS + Vercel |
| Statut | En conception — Pret pour developpement |
| Porteur | A completer |
| Version CDC | 1.0.0 — 03 May 2026 |

## Qu'est-ce que SamaDepot ?

SamaDepot est une plateforme numerique nationale qui centralise le depot et la gestion des travaux universitaires au Senegal. Elle remplace les pratiques actuelles non structurees — envoi par WhatsApp, email ou impression papier — par un espace numerique organise, tracable et accessible a tous les acteurs de l'ecosysteme universitaire.

La plateforme adopte une architecture multi-tenant : chaque universite dispose de son propre espace isole et personnalise au sein d'une infrastructure unique. Les etudiants se connectent avec leur email universitaire officiel, qui permet la detection automatique de leur etablissement.

Principe cle : un etudiant se connecte avec son email universitaire (ex: prenom.nom@ucad.edu.sn). Le systeme detecte automatiquement l'universite via le domaine email et redirige vers l'espace correspondant. Zero configuration manuelle.

# Problematique et contexte. 2

## Situation actuelle

Dans la majorite des universites senegalaises, la remise des travaux repose sur des methodes informelles qui generent des problemes recurrents pour toutes les parties prenantes.

| Probleme actuel | Impact etudiant | Impact enseignant | Gravite |
| --- | --- | --- | --- |
| Envoi par WhatsApp | Fichiers perdus dans les discussions | Impossible de retrouver un depot specifique | Haute |
| Envoi par email | Risque de spam, boite surchargee | Gestion manuelle, pas de suivi | Haute |
| Impression papier | Cout eleve (papier, reliure, transport) | Gestion physique encombrante | Haute |
| Aucun suivi | L'etudiant ne sait pas si son depot est recu | Impossible de tracker les remises | Critique |
| Pas de deadline digitale | Remises hors delai non detectees | Gestion manuelle des retards | Haute |
| Pas de versioning | Confusion entre versions de fichiers | Difficile d'evaluer la bonne version | Moyenne |

## Opportunite

    - Plus de 150 000 etudiants en enseignement superieur au Senegal (MESRI 2023)

    - Plus de 10 000 etablissements scolaires et universitaires sur tout le territoire

    - Taux de penetration de WhatsApp > 85% — les etudiants sont connectes

    - Aucune solution locale dedie au depot scolaire n'existe sur le marche senegalais

    - Le gouvernement senegalais encourage la transformation numerique de l'education

# Objectifs et vision. 3

## Vision

Devenir la reference nationale du depot numerique scolaire au Senegal, avec une extension progressive a l'UEMOA. SamaDepot est concu comme un SaaS multi-tenant : une seule plateforme, des centaines d'universites, des milliers d'etudiants.

## Objectifs principaux

| # | Objectif | Beneficiaire | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| O 1 | Centraliser tous les depots de travaux en un seul outil | Etudiants + Enseignants | Critique |
| O 2 | Detecter automatiquement l'universite via l'email de connexion | Etudiants | Critique |
| O 3 | Notifier automatiquement par WhatsApp et email a chaque action | Tous | Haute |
| O 4 | Generer un recepisse PDF horodate avec hash SHA-256 | Etudiants | Haute |
| O 5 | Permettre au prof de noter, valider, retourner ou rejeter | Enseignants | Haute |
| O 6 | Isoler les donnees de chaque universite (multi-tenant) | Etablissements | Critique |
| O 7 | Offrir un tableau de bord admin par universite | Admins | Haute |
| O 8 | Etre deployable dans n'importe quelle universite du Senegal | Porteur | Haute |

# Utilisateurs et roles. 4

| Role | Description | Acces |
| --- | --- | --- |
| Etudiant | Se connecte avec son email universitaire. Depose ses travaux dans les espaces ouverts par ses profs. Suit le statut de ses depots et recoit les retours. | Espace etudiant uniquement |
| Professeur / Encadreur | Cree des espaces de depot (devoir, examen, PFE...). Consulte, telecharge et evalue les depots recus. Peut noter, valider, retourner ou rejeter. | Ses propres espaces + evaluations |
| Admin universite | Gere les comptes de son etablissement, les departements et les statistiques. Voit tous les depots de son universite. | Tout l'espace universite |
| Super Admin (fondateur) | Gere toutes les universites inscrites sur la plateforme. Statistiques nationales, plans, abonnements, monitoring. | Plateforme globale |

## Matrice des permissions

| Action | Etudiant | Professeur | Admin | Superadmin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deposer un fichier | Oui | Non | Non | Non |
| Creer un espace de depot | Non | Oui | Oui | Oui |
| Evaluer / noter un depot | Non | Oui | Oui | Oui |
| Voir ses propres depots | Oui | Non | Oui | Oui |
| Voir tous les depots (universite) | Non | Non | Oui | Oui |
| Gerer les utilisateurs | Non | Non | Oui | Oui |
| Gerer toutes les universites | Non | Non | Non | Oui |
| Telecharger un recepisse | Oui | Non | Oui | Oui |
| Exporter donnees CSV | Non | Oui | Oui | Oui |

# Fonctionnalites detaillees. 5

## Connexion intelligente

    - L'etudiant entre son email universitaire (ex: aminata.fall@ucad.edu.sn)

    - Le systeme extrait le domaine (@ucad.edu.sn) et identifie automatiquement l'universite

    - Redirection vers l'espace de l'Universite Cheikh Anta Diop sans configuration manuelle

    - Si le domaine est inconnu : message d'erreur clair invitant a contacter l'administration

    - Mot de passe reinitialise par email · Pas d'inscription publique — comptes crees par l'admin

## Espaces de depot (crees par le prof)

| Champ | Description | Obligatoire |
| --- | --- | --- |
| Titre | Nom de l'espace (ex: "Projet de fin d'etudes 2024") | Oui |
| Type | devoir, examen, TP, rapport de stage, PFE, memoire, expose, autre | Oui |
| Description | Consignes detaillees du prof pour les etudiants | Non |
| Deadline | Date et heure de cloture du depot | Oui |
| Formats acceptes | PDF, DOCX, PPTX, ZIP, etc. (liste configurable) | Oui |
| Taille max (Mo) | Limite en megaoctets par fichier (defaut : 50 Mo) | Oui |
| Niveau cible | L1, L2, L3, M1, M2, Doctorat (filtre optionnel) | Non |
| Code d'acces | Code a 8 caracteres optionnel pour restreindre l'acces | Non |
| Autoriser le re-depot | L'etudiant peut re-deposer apres retour du prof | Oui |
| Accepter les retards | Accepter les depots apres la deadline | Oui |

## Depot de fichier (etudiant)

    - Zone de glisser-deposer ou selection depuis l'appareil

    - Validation cote client : format MIME, taille, nom de fichier

    - Upload vers Supabase Storage avec barre de progression en temps reel

    - Generation du hash SHA-256 du fichier (preuve d'integrite)

    - Enregistrement en base de donnees avec horodatage exact (WAT)

    - Generation et telechargement immediat du recepisse PDF numerote

    - Notification WhatsApp + email envoyee au professeur

    - Marquage automatique "en retard" si depot apres deadline

## Types de rendus supportes

| Type de rendu | Formats acceptes | Taille max |
| --- | --- | --- |
| Projet de fin d'etudes (PFE/Soutenance) | PDF, DOCX, PPTX, ZIP | 100 Mo |

| Devoir surveille (DS) / Examen | PDF, Images (JPG, PNG) | 20 Mo |
| --- | --- | --- |
| Travaux Pratiques (TP) | PDF, DOCX, XLS, ZIP, Images | 30 Mo |
| Rapport de stage | PDF, DOCX | 50 Mo |
| Presentation PowerPoint | PPTX, PDF, KEY | 80 Mo |
| Code source / Projet dev | ZIP, TAR.GZ | 200 Mo |
| Memoire / These | PDF, DOCX | 150 Mo |
| Expose oral | PPTX, PDF, MP4 | 100 Mo |

## Evaluation par le professeur

| Decision | Effet sur le depot | Notification etudiant |
| --- | --- | --- |
| Valider | Statut passe a "Valide" | WhatsApp + email de validation |
| Valider + Note | Statut "Note" — note sur 20 enregistree | WhatsApp + email avec la note |
| Retourner | Statut "Retourne" — re-depot possible | WhatsApp + email avec les remarques |
| Rejeter | Statut "Rejete" — depot refuse definitivement | WhatsApp + email d'explication |

Le professeur peut toujours ajouter un commentaire textuel avec son verdict. Ce commentaire est visible par l'etudiant dans son espace de suivi.

## Recepisse numerique

    - Genere automatiquement a chaque depot confirme

    - Contenu : numero unique (SD-AAAA-XXXXX), nom fichier, date/heure WAT, taille, hash SHA-256

    - Format PDF telechargeable et imprimable

    - Constitue une preuve juridique de remise a la date indiquee

## Notifications

| Evenement | Destinataire | Canal |
| --- | --- | --- |
| Nouveau depot recu | Professeur | WhatsApp + Email |
| Depot valide | Etudiant | WhatsApp + Email + In-app |
| Depot note (avec la note) | Etudiant | WhatsApp + Email + In-app |
| Depot retourne (avec remarques) | Etudiant | WhatsApp + Email + In-app |
| Depot rejete | Etudiant | WhatsApp + Email + In-app |
| Rappel deadline (24h avant) | Etudiants sans depot | WhatsApp + Email |
| Nouvel espace cree | Etudiants du dept concerne | Email + In-app |
| Bienvenue sur SamaDepot | Nouvel utilisateur | Email |

# Architecture technique. 6

## Stack technologique

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14 (App Router) | SSR + API Routes + SEO + performances optimales |
| Langage | TypeScript | Typage fort, detection d'erreurs, meilleure maintenabilite |
| Style | Tailwind CSS | Design system coherent, responsive, rapidite de developpement |
| Base de donnees | Supabase (PostgreSQL) | Temps reel, RLS, stockage fichiers, auth multi-roles, gratuit pour demarrer |
| Stockage fichiers | Supabase Storage (buckets prives) | URLs signees temporaires, acces securise, CDN integre |
| Authentification | Supabase Auth + NextAuth.js | Email/password, sessions JWT, magic link |
| Notifications | WhatsApp Business API (Meta) | Application la plus utilisee au Senegal — gratuit jusqu'a 1000 msg/mois |
| Emails | Resend | Emails transactionnels fiables, templates HTML |
| PDF | PDFKit ou Puppeteer | Generation des recepisse PDF cote serveur |
| Deploiement frontend | Vercel | Zero config, CDN mondial, HTTPS automatique, previews |
| Deploiement BDD | Supabase Cloud | Backups automatiques, replications, monitoring |
| Monitoring erreurs | Sentry | Suivi des erreurs en production avec stack traces |

## Architecture multi-tenant

SamaDepot utilise une architecture multi-tenant a isolation logique : toutes les universites partagent la meme infrastructure mais leurs donnees sont completement isolees via le champ university_id present dans toutes les tables, combine avec les politiques RLS (Row Level Security) de PostgreSQL/Supabase.

| Couche | Composants | Role |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Next.js + Tailwind CSS | Interface utilisateur responsive (web + mobile) |
| API | Next.js API Routes + Supabase RLS | Logique metier, validation, autorisation par role |
| Donnees | PostgreSQL (Supabase) | Isolation multi-tenant via university_id + RLS |
| Fichiers | Supabase Storage (bucket prive) | URLs signees, acces securise, expiration 15 min |
| Notifications | WhatsApp Business API + Resend | Alertes temps reel pour toutes les actions cles |
| Cache | Vercel Edge Cache | Pages statiques et assets mis en cache au CDN |
| Monitoring | Sentry + Vercel Analytics | Erreurs, performances, Core Web Vitals |

## Structure du projet Next.js

| Dossier / Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| app/(auth)/login/ | Page de connexion avec detection automatique universite |
| app/(student)/dashboard/ | Espace etudiant — espaces ouverts + mes depots |
| app/(student)/spaces/[id]/submit/ | Page de depot de fichier |
| app/(teacher)/dashboard/ | Espace prof — mes espaces + depots recus |
| app/(teacher)/spaces/[id]/ | Liste des depots d'un espace + evaluation |
| app/(admin)/dashboard/ | Dashboard admin universite |
| app/(superadmin)/dashboard/ | Dashboard super admin — toutes universites |
| app/api/auth/ | Endpoints authentification (login, logout, me) |
| app/api/spaces/ | CRUD espaces de depot |
| app/api/submissions/ | CRUD depots + telechargement + recepisse |
| app/api/upload/ | Upload securise vers Supabase Storage |
| app/api/notifications/ | Gestion notifications + webhook WhatsApp |
| app/api/admin/ | Endpoints admin universite |
| app/api/superadmin/ | Endpoints super admin |
| lib/supabase.ts | Client Supabase (browser + server + admin) |
| lib/whatsapp.ts | Service notifications WhatsApp Business |
| lib/storage.ts | Upload + URLs signees Supabase Storage |
| lib/pdf.ts | Generation recepisse PDF |
| lib/validation.ts | Schemas Zod pour toutes les entrees |
| middleware.ts | Protection des routes par role (student/teacher/admin) |
| supabase/schema.sql | Schema PostgreSQL complet (584 lignes) |

# Base de donnees. 7

## Tables principales (8 tables)

| Table | Description | Champs cles |
| --- | --- | --- |
| universities | Root multi-tenant — une ligne par universite inscrite | id, name, slug, email_domain, plan, max_storage_gb |
| users | Tous les comptes (etudiants, profs, admins, superadmin) | id, university_id, email, full_name, role, phone, student_number |
| departments | Filieres et departements de chaque universite | id, university_id, name, code, levels[] |
| submission_spaces | Espaces de depot crees par les professeurs | id, university_id, teacher_id, title, type, deadline, formats_allowed[], max_size_mb |
| submissions | Fichiers deposes — TABLE CENTRALE | id, space_id, student_id, university_id, file_url, file_hash, status, is_late, version |
| reviews | Evaluations du professeur sur chaque depot | id, submission_id, teacher_id, decision, grade, comment |
| notifications | Historique toutes notifications (WhatsApp, email, in-app) | id, user_id, type, channel, content, is_sent, sent_at |
| audit_logs | Tracabilite complete de toutes les actions | id, user_id, action, resource_type, ip_address, created_at |

## Statuts d'un depot

| Statut | Declencheur | Action suivante |
| --- | --- | --- |
| received | Fichier uploade et sauvegarde | Notification envoyee au prof |
| read | Le prof a ouvert la fiche de depot | Le prof evalue le travail |
| validated | Le prof a accepte le depot | Notification envoyee a l'etudiant |
| graded | Le prof a ajoute une note sur 20 | Notification avec la note a l'etudiant |
| returned | Le prof renvoie pour corrections | L'etudiant peut re-deposer |
| rejected | Le prof refuse definitivement | Notification d'explication a l'etudiant |
| late | Depot recu apres la deadline | Le prof decide de l'accepter ou non |

Le schema SQL complet (584 lignes) est disponible dans le fichier supabase/schema.sql. Il inclut les types ENUM, les index de performance, les triggers updated_at, les fonctions utilitaires, les vues SQL et les politiques RLS.

# API Routes. 8

## Authentification

| Methode | Route | Description | Acces |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Connexion email + mot de passe — detecte universite via domaine | Public |
| POST | /api/auth/logout | Deconnexion — invalide la session JWT | Auth |
| GET | /api/auth/me | Retourne le profil de l'utilisateur connecte (role + universite) | Auth |
| POST | /api/auth/reset-password | Demande de reinitialisation du mot de passe | Public |

## Espaces de depot

| Methode | Route | Description | Acces |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/spaces | Liste les espaces actifs de l'universite de l'utilisateur | Auth |
| POST | /api/spaces | Creer un espace (titre, type, deadline, formats, taille max) | Teacher |
| GET | /api/spaces/[id] | Detail d'un espace + liste des depots recus | Teacher |
| PATCH | /api/spaces/[id] | Modifier deadline, titre, activation/desactivation | Teacher |
| DELETE | /api/spaces/[id] | Supprimer un espace (si aucun depot recu) | Teacher |
| GET | /api/spaces/[id]/export | Exporter la liste des depots en CSV | Teacher |

## Depots (Submissions)

| Methode | Route | Description | Acces |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/submissions | Mes depots (etudiant) ou depots de mes espaces (prof) | Auth |
| POST | /api/submissions | Creer un depot — valide format, genere hash SHA-256 | Student |
| GET | /api/submissions/[id] | Detail d'un depot avec statut et evaluation | Auth |
| DELETE | /api/submissions/[id] | Supprimer son depot (seulement si statut = received) | Student |
| GET | /api/submissions/[id]/receipt | Telecharger le recepisse PDF horodate | Student |
| GET | /api/submissions/[id]/download | URL signee temporaire (15 min) pour le fichier | Teacher |
| POST | /api/submissions/[id]/review | Soumettre une evaluation (decision + note + commentaire) | Teacher |
| PATCH | /api/submissions/[id]/review | Modifier une evaluation (dans les 24h) | Teacher |

## Upload, Notifications, Admin, Superadmin

| Methode | Route | Description | Acces |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/upload | Upload fichier — valide MIME, taille, stocke dans Supabase Storage | Student |
| POST | /api/upload/presigned | URL presignee pour upload direct (fichiers > 10 Mo) | Student |
| GET | /api/notifications | Mes notifications non lues (in-app) | Auth |
| PATCH | /api/notifications/[id]/read | Marquer une notification comme lue | Auth |
| GET | /api/whatsapp/webhook | Verification webhook Meta (setup unique) | Public |
| POST | /api/whatsapp/webhook | Reception messages WhatsApp entrants | Public |
| GET | /api/admin/stats | KPIs universite (depots, utilisateurs, stockage) | Admin |
| GET | /api/admin/users | Lister et gerer les utilisateurs de l'universite | Admin |
| POST | /api/admin/users | Creer un compte etudiant ou prof | Admin |
| PATCH | /api/admin/users/[id] | Modifier ou suspendre un compte | Admin |
| GET | /api/superadmin/stats | Statistiques nationales de la plateforme | Superadmi n |
| GET | /api/superadmin/universities | Toutes les universites inscrites | Superadmi n |
| POST | /api/superadmin/universities | Inscrire une nouvelle universite | Superadmi n |
| PATCH | /api/superadmin/universities/[id] | Activer/suspendre une universite, modifier le plan | Superadmi n |

# Variables d'environnement. 9

| Variable | Description | Obligatoir e |
| --- | --- | --- |
| NEXTAUTH_SECRET | Cle secrete JWT — openssl rand -base64 32 | Requis |
| NEXTAUTH_URL | URL du site — https://samadepot.sn | Requis |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | URL du projet Supabase | Requis |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Cle publique Supabase (soumise au RLS) | Requis |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Cle admin Supabase (JAMAIS exposee cote client) | Requis |
| SUPABASE_STORAGE_BUCKET | Nom du bucket prive pour les fichiers deposes | Requis |
| SUPABASE_STORAGE_BUCKET_RECEIPT S | Bucket pour les recepisse PDF generes | Requis |
| WHATSAPP_PHONE_ID | ID du numero WhatsApp Business (Meta for Developers) | Requis |
| WHATSAPP_TOKEN | Token d'acces permanent WhatsApp Business API | Requis |
| WHATSAPP_VERIFY_TOKEN | Token de verification webhook Meta (valeur aleatoire) | Requis |
| RESEND_API_KEY | Cle API Resend pour les emails transactionnels | Requis |
| RESEND_FROM_EMAIL | Email expediteur — ex: noreply@samadepot.sn | Requis |
| MAX_FILE_SIZE_MB | Taille max par defaut en Mo (ex: 100) | Requis |
| SIGNED_URL_EXPIRY_SECONDS | Duree URLs signees en secondes (ex: 900 = 15 min) | Recomma nde |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL | URL publique du site | Requis |
| NEXT_PUBLIC_GA_ID | Google Analytics 4 Measurement ID | Optionnel |
| SENTRY_DSN | DSN Sentry pour le suivi des erreurs en production | Optionnel |

# Experience utilisateur (UX). 10

## Principes de design

    - Mobile-first : conception prioritaire sur smartphone (80%+ du trafic au Senegal)

    - Interface en francais simple — pas de jargon technique

    - Chargement rapide sur connexion 3G/4G (lazy loading, compression images)

    - Feedback immediat a chaque action (confirmation depot, erreur claire, progression)

    - Deadline coloree : vert (> 3 jours) / orange (< 24h) / rouge (expire)

    - Accessibilite WCAG AA : contraste, navigation clavier, attributs ARIA

  - Parcours etudiant — Deposer un travail (< 3 minutes)

| Etap e | Action | Retour visuel |
| --- | --- | --- |
| 1 | Connexion avec email universitaire | Badge universite detectee automatiquement |
| 2 | Voir les espaces de depot actifs | Liste avec deadlines colorees et barres de progression |
| 3 | Cliquer sur un espace + glisser son fichier | Zone de drop avec preview du fichier |
| 4 | Validation et upload | Barre de progression + message de succes |
| 5 | Recepisse telecharge automatiquement | PDF avec numero unique et hash SHA-256 |
| 6 | Suivi du statut depuis le dashboard | Badge colore : Recu / Valide / Note / Retourne |

## Interfaces maquettees

    - Page de connexion — email universitaire + detection auto universite

    - Dashboard etudiant — espaces actifs + mes depots + statuts

    - Page de depot — drag & drop + preview + recepisse

    - Dashboard professeur — sidebar + KPIs + liste depots a traiter

    - Page evaluation — verdict + note + commentaire + notification auto

    - Dashboard admin universite — vue globale + utilisateurs + stockage

# Securite et conformite. 11

## Securite des fichiers

    - Stockage dans des buckets prives Supabase — jamais accessibles publiquement

    - Acces via URLs signees temporaires (expiration : 15 minutes)

    - Validation du type MIME cote serveur (pas seulement l'extension)

    - Calcul du hash SHA-256 de chaque fichier pour l'integrite

    - Limite de taille stricte appliquee cote serveur (pas seulement cote client)

## Securite des acces

    - Row Level Security (RLS) Supabase : chaque utilisateur ne voit que ses donnees

    - Isolation multi-tenant : university_id verifie sur toutes les requetes serveur

    - Tokens JWT signes avec NextAuth (cle secrete 32 bytes minimum)

    - Middleware Next.js : protection de toutes les routes selon le role

    - Rate limiting sur les endpoints API (upload, login, formulaires)

    - Headers de securite : CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options

    - Protection CSRF sur tous les formulaires

## Conformite et confidentialite

    - Donnees hebergees sur Supabase Cloud (region EU Frankfurt)

    - Conformite RGPD + loi 2008-12 du Senegal sur la protection des donnees

    - Logs d'audit complets : chaque action est tracee avec horodatage et IP

    - Droit a l'effacement : un etudiant peut supprimer ses depots personnels

    - Chiffrement au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3)

    - Sauvegardes automatiques quotidiennes incluses dans Supabase

# Deploiement et infrastructure. 12

| Environnement | URL | Description |
| --- | --- | --- |
| Developpement | localhost:3000 | Travail local, base de donnees de test, notifications simulees |
| Staging | staging.samadepot.sn | Tests complets avant mise en prod, universites pilotes |
| Production | samadepot.sn | Plateforme nationale en ligne pour tous les etablissements |

## Procedure de mise en ligne

    - 1. Executer supabase/schema.sql dans l'editeur SQL Supabase

    - 2. Creer les buckets Storage : submissions (prive) + receipts (prive)

    - 3. Configurer WhatsApp Business API sur developers.facebook.com

    - 4. Pousser le code sur GitHub et importer sur Vercel

    - 5. Ajouter toutes les variables d'environnement dans Vercel

    - 6. Configurer le domaine samadepot.sn (CNAME vers Vercel)

    - 7. Verifier le webhook WhatsApp (GET /api/whatsapp/webhook)

    - 8. Tester les 4 roles de bout en bout (etudiant, prof, admin, superadmin)

    - 9. Soumettre le sitemap a Google Search Console

    - 10. Lancement pilote avec 1-2 universites de Dakar

# Modele economique SaaS. 13

## Modele de tarification

SamaDepot adopte un modele SaaS par etablissement. L'universite souscrit un abonnement annuel selon sa taille. Les etudiants et enseignants n'ont aucun frais — c'est l'etablissement qui paie pour sa communaute.

| Plan | Cible | Inclus | Tarif |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratuit (3 mois) | Universites en periode d'essai | 200 etudiants, 5 Go, support email | Gratuit |
| Basique | Petites ecoles privees | 500 etudiants, 20 Go, rapports CSV | Sur devis |
| Standard | Universites moyennes | 2 000 etudiants, 100 Go, analytics | Sur devis |
| Premium | Grandes universites | Illimite, API, SSO, SLA 99.9% | Sur devis |

## Revenus additionnels

    - Module de detection de plagiat integre (IA de similarite) — option payante

    - Personnalisation avancee du portail (domaine personnalise, branding complet)

    - API pour integration avec LMS existants (Moodle, Google Classroom)

    - Formation et onboarding des etablissements (service professionnel)

    - Rapports analytiques avances (taux de remise, performance par departement)

# Planning de developpement. 14

| Phase | Contenu | Duree | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Setup | Next.js + Supabase + auth + detection universite + middleware roles | 3-4 jours | Environnement fonctionnel |
| Phase 2 — Depot | Upload fichiers, espaces, statuts, hash SHA-256, recepisse PDF | 1-2 semaines | MVP : depot fonctionne |
| Phase 3 — Evaluation | Interface prof, verdicts, notes, commentaires, re-depot | 1 semaine | Evaluation complete |
| Phase 4 — Notifications | WhatsApp Business, emails Resend, in-app, rappels deadline | 3-5 jours | Notifications actives |
| Phase 5 — Admin | Dashboard admin universite, gestion utilisateurs, stats, stockage | 1 semaine | Admin operationnel |
| Phase 6 — Superadmin | Dashboard global, gestion universites, plans, monitoring | 1 semaine | Multi-tenant complet |
| Phase 7 — Tests & Prod | Tests securite, performance, mobile, audit RLS, mise en ligne | 1 semaine | Lancement pilote |

Duree totale estimee : 8 a 10 semaines pour un MVP complet deployable en production.

# Risques et mitigation. 15

| Risque | Probabilite | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible adoption par les universites | Moyenne | Haute | Pilot gratuit 3 mois + demo en presentiel |
| Connexion internet instable (etudiants) | Haute | Haute | Upload resumable, compression, mode offline partiel |
| Depassement du quota stockage | Moyenne | Moyenne | Alertes auto + compression + nettoyage periodique |
| Faille de securite (acces non autorise) | Faible | Haute | RLS Supabase + audit logs + pen-test avant lancement |
| Concurrence (Google Classroom, Moodle) | Haute | Moyenne | Focus local : WhatsApp, Wave, specificites senegalaises |
| Perte de donnees | Faible | Haute | Backups quotidiens Supabase + replication + export manuel |
| Difficulte de financement initial | Moyenne | Haute | Modele freemium + subventions MESRI + bootstrapping |

# Criteres de validation. 16

## Tests fonctionnels

| Test | Critere d'acceptance |
| --- | --- |
| Detection universite | Email @ucad.edu.sn detecte UCAD automatiquement sans configuration manuelle |
| Connexion | Login reussi en < 3 secondes, session persistante 8h |
| Depot fichier | Upload reussi avec barre de progression + confirmation a l'ecran |
| Validation format | Fichier .exe refuse avec message clair, .pdf accepte |
| Validation taille | Fichier > quota refuse avec indication de la limite |
| Hash SHA-256 | Hash genere et inscrit dans le recepisse et en base de donnees |
| Recepisse PDF | PDF genere avec numero unique, horodatage WAT, hash et nom fichier |
| Notification WhatsApp | Message recu sur le telephone du prof < 2 min apres depot |
| Notification email | Email recu par l'etudiant < 1 min apres evaluation du prof |
| Evaluation prof | Verdict envoye, statut mis a jour, notification etudiant envoyee |
| Note visible | L'etudiant voit sa note dans son dashboard apres evaluation |
| Re-depot | L'etudiant peut re-deposer apres un verdict "Retourne" |
| Isolation multi-tenant | Universite A ne peut pas voir les depots de l'universite B |
| URL signee | Lien de telechargement expire exactement apres 15 minutes |
| Temps reel | Nouveau depot visible chez prof sans rafraichissement de page |
| Dashboard admin | Stats correctes : total depots, en attente, valides, stockage utilise |
| Mobile responsive | Depot realise depuis smartphone Android/iPhone sans probleme |
| Protection routes | /teacher inaccessible pour un compte etudiant |

## Criteres de qualite technique

    - Score Lighthouse Performance > 85 sur mobile

    - Score Lighthouse Accessibilite > 90

    - Temps de chargement page d'accueil < 3 secondes sur connexion 3G

    - Aucune faille critique detectee par audit OWASP

    - Disponibilite > 99.5% en production (Vercel + Supabase SLA)

    - Zero erreur TypeScript en mode strict (strict: true dans tsconfig)

Cahier des Charges SamaDepot v1.0.0 — Document de reference complet — Pret pour developpement